FINTRACK

Personal Accounting System

Laporan Pasca-Proyek — Implementasi, Cara Pakai & Pengembangan

| INFORMASI | DETAIL |
| --- | --- |
| Dokumen | Post-Project Report (lanjutan dari FinTrack_ProjectDoc.docx) |
| Tanggal | 16 Juni 2026 |
| Status | LIVE di produksi |
| Repository | github.com/rfadytm/fintrack-project (private) |
| URL Aplikasi | https://fintrack-project-mu.vercel.app |
| Tech Stack | React 18 + Vite ¦ Python 3.12 ¦ Supabase (PostgreSQL 17) ¦ Vercel |
| Input Utama | Telegram Bot (inline keyboard) |

# 1. RINGKASAN

Dokumen ini adalah laporan pasca-proyek dari pembangunan FinTrack berdasarkan dokumen rencana awal (FinTrack_ProjectDoc.docx). Seluruh rencana di dokumen tersebut telah diimplementasikan, di-deploy, diuji, dan diamankan. Aplikasi kini berjalan penuh: pencatatan transaksi via Telegram Bot, dashboard web untuk monitoring & laporan, database double-entry di Supabase, serta otomasi keepalive dan backup harian.

FinTrack adalah sistem akuntansi personal berbasis double-entry bookkeeping dengan arsitektur cloud-first (serverless). Frontend (React) dan backend (Python serverless + bot) dipisah sebagai folder berbeda dalam satu repository, namun di-deploy ke satu domain Vercel (same-origin, tanpa CORS).

# 2. URAIAN LANGKAH PEMBUATAN (Kronologis)

## 2.1 Analisis & Perencanaan

Membaca dan menelaah dokumen rencana (FinTrack_ProjectDoc.docx): tujuan sistem, 5 prinsip akuntansi (double-entry, no-delete/reverse, audit trail, period lock, imprest), skema 13 tabel + 2 view, Chart of Accounts (74 akun), alur bot, endpoint API, serta daftar 15 blindspot (B1–B15) yang harus diatasi.

## 2.2 Scaffold Struktur Proyek

Membuat kerangka folder sesuai rencana, dengan pemisahan jelas frontend dan backend:

- api/ — Vercel serverless Python (webhook bot, REST API, auth)

- shared/ — util Python dipakai semua endpoint (db, auth, doc_number, validator, period, telegram, state, http, format)

- db/ — file migrasi SQL berurutan (01–08)

- src/ — React + Vite (halaman, komponen, hooks, utils, context)

- scripts/ — migrate, setup_webhook, set_commands, backup, ngrok

- File konfigurasi: vercel.json, package.json, vite.config.js, requirements.txt, .env(.example), .gitignore

## 2.3 Database (Schema, Views, Functions, Seed)

- 13 tabel inti + audit trigger + trigger no-delete (DELETE diblokir pada transactions & journal_lines).

- 2 view: account_balances (saldo realtime) & monthly_summary (rekap bulanan).

- RPC functions: next_doc_seq (nomor dokumen atomik), post_document (posting + guard double-entry & period lock), reverse_document, trial_balance, income_statement.

- Seed: 74+ akun COA (3 level), kategori & mapping bot, alias, settings, 10 aturan biaya transfer, periode.

## 2.4 Backend (Shared Utils, API, Bot)

- shared/: koneksi Supabase, HMAC token & session cookie, parser nominal (25k/25rb/2,5jt), pengecek period lock, helper Telegram (raw httpx), state machine.

- API endpoint: /api/auth/{verify,me}, /api/accounts, /api/transactions (pagination), /api/reports/{balance,monthly,ledger,trial-balance,income-statement}.

- Bot webhook: router command + callback + state machine (pengeluaran, pemasukan, transfer + imprest auto-hitung, laporan, /getlink, /lock, /setup dengan guard, /reverse).

## 2.5 Frontend (React Dashboard)

- Halaman: Login, AuthCallback, Dashboard, Journal, Ledger, Reports, COA, Settings.

- Komponen: Navbar, BalanceCard, TransactionTable, CategoryChart, TimelineChart, ProtectedRoute.

- Hooks dengan cache TTL 30 detik (mengurangi re-fetch), context periode aktif, util format Rupiah & tanggal WIB.

## 2.6 Penerapan Blindspot B1–B15

Seluruh 15 blindspot di dokumen rencana diterapkan langsung ke kode (lihat tabel di Bagian 4.3).

## 2.7 Version Control & GitHub

- git init, commit awal, lalu push ke repository baru rfadytm/fintrack-project.

- Mengatur credential helper agar push memakai kredensial Windows dari VS Code.

## 2.8 Migrasi Database ke Supabase

- Membuat project Supabase, menjalankan migrasi 01–08 via scripts/migrate.py (psycopg2 — tanpa perlu psql CLI).

- Verifikasi end-to-end (di-rollback agar DB bersih): nomor dokumen atomik, posting double-entry, saldo akurat, guard tidak balance, trigger no-delete.

## 2.9 Deployment ke Vercel

- Import repo ke Vercel, set environment variables, deploy.

- Memperbaiki masalah deploy (lihat Bagian 3): import shared, routing fungsi, dukungan key Supabase format baru.

## 2.10 Konfigurasi Bot Telegram

- Mendaftarkan webhook ke domain Vercel (scripts/setup_webhook.py).

- Mendaftarkan menu command bot (scripts/set_commands.py) sehingga muncul di menu "/" dan tombol menu.

## 2.11 Perapihan UI Mobile

- Navbar responsif (menu bisa di-scroll), kartu & font menyesuaikan layar kecil, semua tabel dibungkus container scroll.

- Logo "FinTrack" di navbar menjadi tautan kembali ke Dashboard.

## 2.12 Security Hardening (Review Blindspot Lanjutan)

- Mengaktifkan Row Level Security (RLS) di semua tabel + view security_invoker + mencabut akses anon — menutup celah DB terbuka ke publik.

- Menyiapkan verifikasi secret token webhook (anti-spoofing).

- Memperpanjang seed periode hingga 2030.

## 2.13 Otomasi (GitHub Actions)

- Keepalive: ping Supabase tiap 3 hari agar tidak ke-pause (free tier).

- Backup harian: pg_dump → commit file SQL ke repo. Diverifikasi berhasil (dump ~200 KB).

# 3. MASALAH YANG DITEMUI & SOLUSI

| MASALAH | GEJALA | SOLUSI YANG DIPAKAI |
| --- | --- | --- |
| Key Supabase format baru ditolak | supabase-py 2.9.0 error "Invalid API key" untuk key sb_secret_ | Upgrade supabase-py ke 2.31.0 (mendukung key sb_secret_/sb_publishable_) |
| shared/ tidak ter-import di Vercel | API 500 (ModuleNotFoundError) — sys.path fungsi hanya folder file | Sisipkan root repo ke sys.path di tiap handler api/ |
| Hanya index.py yang ter-route | Endpoint non-index (me.py, verify.py, reports/*) balas HTML | Ganti vercel.json ke zero-config + rewrites (semua api/**/*.py jadi fungsi) |
| Database terbuka ke publik | anon/publishable key bisa baca-tulis semua tabel (RLS mati) | Aktifkan RLS semua tabel + view security_invoker + cabut grant anon; backend pakai service_role (bypass RLS) |
| Webhook bisa dipalsukan | Hanya cek from.id (bukan rahasia) | Verifikasi header X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token (secret token) |
| Backup gagal (versi) | pg_dump 16 vs server PostgreSQL 17 — version mismatch | Install postgresql-client-17 + dump lewat session pooler (port 5432) |

# 4. ARSITEKTUR AKHIR

## 4.1 Alur Sistem

INPUT: Telegram → POST /api/telegram/webhook → handler (Python) → Supabase.

OUTPUT: Browser → GET /api/* → Supabase (view) → JSON → Dashboard React.

AUTH: /getlink (bot) → HMAC token → URL → /api/auth/verify → cookie httpOnly 30 hari.

## 4.2 Tech Stack

| KOMPONEN | TEKNOLOGI |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite 5 + React Router 6 + Recharts |
| Backend Bot & API | Python 3.12 (serverless) + httpx (tanpa python-telegram-bot) |
| Database | Supabase PostgreSQL 17 (13 tabel + 2 view + 5 RPC) |
| Hosting | Vercel Hobby (frontend + serverless functions, satu domain) |
| Auth | Custom HMAC-SHA256 (token sekali pakai + session cookie) |
| Otomasi | GitHub Actions (keepalive + backup harian) |

## 4.3 Status Penerapan Blindspot

| # | BLINDSPOT | STATUS |
| --- | --- | --- |
| B1 | PgBouncer port 6543 | Diterapkan (shared/db.py via REST; pooler utk tools) |
| B2 | Registrasi webhook | scripts/setup_webhook.py |
| B3 | SPA catch-all route | vercel.json (rewrites) |
| B4 | Race condition bot_state | Upsert atomik + RPC |
| B5 | /api/auth/me | Ada |
| B6 | Guard double /setup | Ada |
| B7 | Ukuran fungsi (PTB) | Bot pakai raw httpx |
| B8 | Keepalive Supabase | GitHub Actions (hijau) |
| B9 | Backup harian | GitHub Actions (hijau, verified) |
| B10 | Dev tunnel | scripts/ngrok.ps1 |
| B11 | Runtime Python | Python 3.12 (default Vercel) |
| B12 | Cache fetch | TTL 30 detik di hooks |
| B13 | Pagination | limit/offset di API |
| B14 | Reverse di tanggal kini | RPC reverse_document |
| B15 | Penyusutan skip personal | Akun ada, saldo 0 |

# 5. CARA MENGGUNAKAN

## 5.1 Setup Pertama (sekali)

- Buka bot di Telegram, ketik /start.

- Ketik /setup, lalu masukkan saldo awal: BNI, SeaBank, Kas Tunai (boleh 0).

- Selesai — saldo awal tercatat sebagai dokumen OB (Opening Balance).

## 5.2 Pencatatan Harian via Bot

| COMMAND | FUNGSI |
| --- | --- |
| /menu | Menu utama (Pengeluaran, Pemasukan, Transfer, Laporan, Saldo, Pengaturan) |
| /saldo | Saldo semua akun + net worth |
| /hari | Ringkasan (saat ini menampilkan rekap bulan berjalan) |
| /bulan [YYYY-MM] | Ringkasan bulan + breakdown beban |
| /recent [n] | n transaksi terakhir (+ tombol detail / reverse) |
| /getlink | Kirim link login dashboard (60 menit, sekali pakai) |
| /lock YYYY-MM | Kunci periode |
| /reverse DOC | Batalkan transaksi (membuat dokumen RV di tanggal kini) |
| /reset | Batalkan input yang sedang berjalan |
| /help | Daftar perintah |

Contoh pengeluaran: /menu → 💸 Pengeluaran → pilih kategori → pilih akun → ketik nominal (mis. 25k) → keterangan (atau /skip) → pilih sumber dana → ✅ Posting.

## 5.3 Dashboard Web

- Ketik /getlink di bot, klik link yang dikirim (berlaku 60 menit).

- Dashboard terbuka & sesi aktif 30 hari (tanpa login ulang).

- Menu: Dashboard (saldo + grafik + transaksi), Jurnal, Buku Besar, Laporan (Laba Rugi & Trial Balance), COA, Pengaturan.

## 5.4 Operasional / Maintenance

- Update aplikasi: cukup git push ke main → Vercel auto-deploy.

- Migrasi DB baru: tambah file di db/, jalankan python scripts/migrate.py.

- Ganti domain/webhook: python scripts/setup_webhook.py <url>.

- Backup: otomatis harian (GitHub Actions) → folder backups/. Manual: python scripts/backup_db.py.

# 6. BAGIAN YANG BISA DITAMBAHKAN NANTI

- Halaman Pengaturan dashboard yang bisa diedit (kelola alias, default akun, kunci periode) — saat ini baca-saja.

- Jurnal manual /jurnal di bot (adjusting entry 2 baris) — direncanakan di dokumen awal, belum dibuat.

- Penyusutan aset otomatis (akun 1910/1920/6510 sudah ada, saldo 0).

- Ekspor laporan ke Excel / PDF.

- Grafik timeline akumulasi harian (komponen TimelineChart sudah ada, belum dipakai di Dashboard).

- Notifikasi: pengingat input harian, alert saldo kas kecil di bawah target.

- Kelola alias via bot (flow ALIAS_ADD), dan /hari yang khusus menampilkan transaksi hari ini saja.

- Multi-currency / multi-user (struktur COA & schema sudah scalable ke UMKM/PT).

- PWA (install ke home screen HP) + tampilan mobile yang lebih dipoles.

- Idempotency Telegram (dedup update_id) & error handling global di handler API.

- Menjalankan test suite (pytest) otomatis di CI.

- Mengalihkan commit backup ke branch terpisah agar tidak memicu redeploy Vercel harian.

# NB — YANG BELUM DILAKUKAN

Hal-hal berikut sengaja belum dikerjakan dan menunggu keputusan/aksi pemilik:

| ITEM | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Aktivasi webhook secret | Kode sudah siap & WEBHOOK_SECRET sudah ada di .env lokal, TAPI belum ditambahkan ke environment variable Vercel + redeploy, dan setup_webhook belum dijalankan ulang dengan secret. Saat ini mode graceful (belum dipaksa). |
| Rotate kredensial | Secret key Supabase & password database sempat dikirim lewat chat. Disarankan dibuat ulang (secret key baru + reset password DB) lalu update di .env, Vercel, dan GitHub Secrets. |
| Custom domain | Masih memakai domain default Vercel (fintrack-project-mu.vercel.app). |
| Hapus tabel contoh | Tabel bawaan Supabase "Fintrack_project" (id, created_at) masih ada di database, tidak dipakai — bisa dihapus. |
| Backup memicu redeploy | Commit backup harian ke branch main otomatis memicu build Vercel (tidak berbahaya, hanya boros). |
| /jurnal & /hari | /jurnal (jurnal manual) belum diimplementasi; /hari saat ini menampilkan rekap bulan, belum khusus hari ini. |

— Selesai —